# 精密機器メーカーAK向け 事業継続計画（BCP）策定 報告書（サマリ版）

部署: 管理 / 客先: 精密機器メーカーAK / 作成: 2025年 / 機密度: 社外秘

案件7（大規模RAG + Slack連携）の取り込み用サンプル文書です。実在の企業・案件とは関係ありません。

## 1. 案件概要

精密機器メーカーAK（国内 3 工場）を対象に、地震・水害・サイバー攻撃を想定した事業継続計画（BCP）を策定した結果を報告する。

## 2. リスク評価

- 主力工場が想定最大震度 6 強の地域にあり、被災時の生産停止は最長 3 か月と試算

- 主要部品 18 品目が単一サプライヤーからの調達

- サイバー攻撃で生産管理システムが停止した場合、復旧まで 10 日

## 3. 策定した計画

- 重要製品 5 品目について、代替工場での生産切替手順を整備し、目標復旧時間を 2 週間に設定

- 単一調達 18 品目のうち 12 品目で第二サプライヤーを確保

- 生産管理システムのバックアップを別リージョンに複製し、復旧目標を 48 時間に短縮

## 4. 訓練結果

- 机上訓練 2 回と実動訓練 1 回を実施し、初動の意思決定を 3 時間から 45 分へ短縮

## 5. 今後の課題

- 残る単一調達 6 品目の代替確保と、海外工場を含めた計画への拡張