# 人材サービス会社T向け SaaS 選定支援 報告書（サマリ版）

部署: IT / 客先: 人材サービス会社T / 作成: 2024年 / 機密度: 社外秘

案件7（大規模RAG + Slack連携）の取り込み用サンプル文書です。実在の企業・案件とは関係ありません。

## 1. 案件概要

人材サービス会社T の営業支援システム（SFA）を自社開発から SaaS へ移行するにあたり、製品選定を支援した結果を報告する。

## 2. 選定プロセス

- 要件 86 項目を「必須 / 重要 / 任意」に分類し、候補 5 製品を評価

- 上位 2 製品で 1 か月のトライアルを実施し、営業 40 名が実業務で利用

- 総所有コスト（TCO）を 5 年間で比較

## 3. 評価結果

- 製品 A: 機能適合率 92%、5 年 TCO 1.4 億円、利用者満足度 4.1/5

- 製品 B: 機能適合率 84%、5 年 TCO 0.9 億円、利用者満足度 3.6/5

- 製品 A を推奨。既存の顧客管理データとの連携が標準機能で可能な点が決め手

## 4. 移行計画

- データ移行 2 か月、並行運用 1 か月、全 350 名への展開を 4 か月で完了

- 自社開発システムの廃止で年間保守費 3,200 万円を削減

## 5. リスク

- 契約更新時の値上げリスク → 3 年固定価格の条項を契約に追加