# 鉄道会社U向け IT 内製化支援 提案書（サマリ版）

部署: IT / 客先: 鉄道会社U / 作成: 2025年 / 機密度: 社外秘

案件7（大規模RAG + Slack連携）の取り込み用サンプル文書です。実在の企業・案件とは関係ありません。

## 1. 案件概要

鉄道会社U がベンダー依存から脱却し、顧客向けアプリと社内業務システムを内製開発できる体制を 2 年で構築する支援を提案する。

## 2. 現状の課題

- システム開発の 95% を外部ベンダーに委託し、小さな改修でも 3 か月と 500 万円かかる

- 社内 IT 部門 30 名のうち、コードを書ける人材は 2 名

- 要件を伝える工数が大きく、現場の要望の 6 割が実現されていない

## 3. 提案内容

- 内製開発チーム（12 名）を新設し、初年度はコンサルと共同で 3 案件を開発

- ローコードツールを導入し、業務部門でも簡単なアプリを作れるようにする

- 採用 6 名 + 社内育成 6 名のハイブリッドで人材を確保

## 4. 期待効果

- 小規模改修のリードタイムを 3 か月から 2 週間へ短縮

- 外部委託費を年間 12 億円から 8 億円へ削減

- 2 年後に開発案件の 40% を内製化

## 5. スケジュール

- 1 年目: チーム立ち上げと 3 案件、2 年目: 10 案件と業務部門への展開